附  件

— 4 —

- 济源示范区2021年政府投资项目台账（第一批）

- 单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设 起止年限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 至2020 年底 完成 投资 | 2021年 计划 投资 | 2021年资金来源 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 本级 预算或一般 债券 | 上级 资金 | 专项债资金 |  |
| 合计：53个 |  |  |  |  | 533499 | 189697 | 166940 | 74133 | 15904 | 28515 | 29714 |  |
| 一、住建项目 （14个） |  |  |  |  | 187950 | 99321 | 69436 | 32929 | 4171 | 8750 | 20008 |  |
| 1 | 沁北电厂向主城区供热项目 | 住建局 城投公司 | 2019.05— 2021.12 | 新建供热管线33.77km，换热首站1座，城区新建中继泵站1座。 | 69406 | 66706 | 2700 | 2700 |  |  | 2700 |  |
| 2 | 济源古轵生态综合治理项目 | 住建局 城投公司 | 2019.01—2021.09 | 本项目总规划占地面积359204㎡，其中绿化用地面积238468㎡，水景面积24683㎡，道路及硬化面积88774㎡，建筑占地面积7279㎡。（1）绿化工程（2）铺装工程（3）小品（4）水体工程（5）土方工程（6）公共设施（7）室外配套工程。 | 27053 | 9660 | 11340 | 11340 |  |  | 11340 |  |
| 3 | 济源植物园 项目 | 住建局 城投公司 | 2019.03—2021.08 | 本项目主要建设腊梅园，樱花园，国槐园，竹园，芳香园，海棠园，牡丹园，紫薇园，异叶园，观果园，百花园，太行园，草药园，水杉园，水生植物园，经济植物展示园等16个不同特色展览园，园区总规划用地面积659423.85㎡，其中绿化用地525286.85㎡，园路及铺装用地90746.00㎡，水景及湿地37406.00㎡，建筑用地5985.00㎡。 | 25140 | 3500 | 8500 | 3000 |  |  | 3000 |  |
| 4 | 2020年老旧 小区改造 | 住建局 | 2020.01—2021.12 | 2020年23个老旧小区改造项目。 | 23520 | 3130 | 20390 | 3130 |  | 3130 |  |  |
| 5 — 5 — | 2019年老旧 小区改造 | 住建局 | 2019.01—2020.12 | 2019年16个老旧小区改造项目. | 6839 | 3269 | 3570 | 1071 | 1071 |  |  |  |
| 6 | 中国白银城 污水处理配套 设施建设项目 | 住建局 | 2020.01—2020.11 | 主要用于污水管网及设备采购建设。 | 3930 | 1000 | 2930 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 7 — 6 — | 既有建筑节能改造（城区 和农村） | 住建局 | 2020.04—2022.06 | 城区：改造行政一区、二区公共建筑10万平方米，主要包括：采暖系统热交换站、照明系统、开水系统、卫生洁具、建筑外窗贴膜等改造。对喜洋洋小区、双桥花园、汇丰园、和泰小区、市政公司家属楼、树脂厂家属楼、烟草公寓、春天家园、济河苑东区西区、河合北街25号楼等11个居住小区45万平方米的居住建筑实施外墙保温。农村：实施农村居住建筑60万平方米外墙保温节能改造，涉及轵城西滩村、思礼三河村、思礼村、克井佃头村、大郭富村）、五龙口五龙头村、梨林东坡村等镇。建设下冶镇原头村装配式低能耗农房2万平方米。建设康氧中心超低能耗建筑面积1万平方米。 | 14900 | 5320 | 9580 | 5620 |  | 5620 |  |  |
| 8 | 第三水厂 配水管网 | 住建局 | 2019.01—2021.12 | 拟建配水管网36.3公里，加压泵站3座。 | 7300 | 2500 | 4800 | 2968 |  |  | 2968 |  |
| 9 | 桑榆河治理 | 住建局 | 2019.07—2020.05 | 河道起点为南环路，终点为湨河，全长2.8km。沿线布置截污管道，采取双侧布置。生态治理范围为河道坡底至两侧各15m范围。对现状河道进行清淤，清淤深度约为1m，长度为2.71km。新建护岸两侧共计0.5km，新建栏杆5.42km。新建两侧人行步道、照明设施，提升两侧景观绿化。 | 3260 | 1300 | 1960 | 500 | 500 |  |  |  |
| 10 | 上堰河治理 | 住建局 | 2019.06—2021.10 | 本次治理主要为上堰河城区段。其上堰河治理河道长度为1.835km。截污纳管长度约为2.20km，采取单侧布置。对现状河道进行清淤，清淤深度约为1m，长度为1.018km，新建渠道0.737km，新建护岸工程2.574km，新建盖板涵长度0.045km，新建箱涵0.225km，拆除排水沟0.132m，拆除恢复路面1380㎡。 | 2085 | 516 | 1569 | 500 | 500 |  |  |  |
| 11 — 7 — | 龙潭湖整治 绿化工程 | 住建局 | 2019.01—2021.05 | 湖体开挖、景观小品、园林绿化、给排水管网、电气安装。 | 1900 | 1500 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 12 — 8 — | 解放河治理 | 住建局 | 2019.06—2021.03 | 本次治理主要解放河治理段起点为龙潭湖，终点为龙泉湖湿地，全长约2.56km。清淤疏浚长度为2.56km，新建格宾石笼护岸长度为0.406km，新建直立式护岸1.326km，拆除直立式护岸0.92km，新建栏杆1.732km，新建两侧人行步道、护栏、照明设施以及两侧景观绿化。 | 1440 | 700 | 740 | 300 | 300 |  |  |  |
| 13 | 奉仙桥拆除 重建 | 住建局 | 2020.10—2021.09 | 旧桥拆除。新建双向四车道桥一座（含桥面及人行道铺装）。 | 997 | 160 | 837 | 300 | 300 |  |  |  |
| 14 | 龙源桥拆除 重建 | 住建局 | 2020.10—2021.06 | 桥梁全长13m，宽14m。内容包含：原桥拆除；新建石拱桥一座；桥面铺装、人行道铺装。 | 180 | 60 | 120 | 100 | 100 |  |  |  |
| 二、交通项目 （5个） |  |  |  |  | 8799 | 4573 | 2891 | 1943 | 1250 | 693 |  |  |
| 15 | 愚公移山干部学院外围道路 （张河至 玉皇庙） | 交通局 | 2021.01—2021.12 | 全长2.3公里。 | 250 |  | 250 | 250 | 250 |  |  |  |
| 16 | 济洛西高速 公路至S310 小浪底北岸 公路连接线工程 | 交通局 | 2020.07—2022.06 | 项目全长1.438公里。包含路基土石方、路面、涵洞、平面交叉、路基防护、交通安全设施、绿化等工程。 | 3025 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
| 17 | 河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥 及引线工程 | 交通局 | 2013.12—2021.06 | 立交桥及500米连接线。 | 2463 | 1673 | 790 | 500 | 500 |  |  |  |
| 18 | 河口村港航 安全基础设施建设项目 | 交通局 | 2020.04—2021.12 | 建设1座斜坡码头，配套建设护岸工程、生产生活辅助建筑、监控通信、供电照明、给排水消防等配套设施，配布助导航设施，购置趸船2艘，搜救艇、巡逻艇各1艘，并配置相应的急救、打捞等专业设备。 | 2310 | 1000 | 1000 | 459 |  | 459 |  |  |
| 19 — 9 — | G208二淅线 济源境槽沟桥改造工程 | 交通局 | 2020.11—2021.06 | 桥梁长度80米。 | 751 | 400 | 351 | 234 |  | 234 |  |  |
| 三、卫生项目 — 10 — （7个） |  |  |  |  | 18385 | 6000 | 12385 | 9380 | 3500 |  | 5880 |  |
| 20 | 市中医院二期扩建项目 | 卫健委 | 2019.12—2021.12 | 市中医院二期扩建，规划用地29.78亩，建筑面积27150㎡，总投资1.5亿，主体建筑物包括综合病房楼和中药制剂楼，地下一层、地上九层。 | 14885 | 6000 | 8885 | 5880 |  |  | 5880 |  |
| 21 | 传染病医院 建设 | 卫健委 | 2020.6—2021.02 | 改扩建面积2688平方米，主要包括传染病区供水、供电、供暖等相应配套设施，改造提升发热门诊、感染性疾病科（病区）用房等，购置相关医疗设备。 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 22 | 疾控中心P2 实验室建设 | 卫健委 | 2020.06—2021.02 | 建设规模300平方米，主要用于核酸检测实验室改造、设备购置等。 | 300 |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| 23 | 疾控中心P2 实验室提升检验检测能力 | 卫健委 |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
| 24 | 公共卫生医学中心建设 | 卫健委 | 2020.06—2021.02 | 建设面积3300平方米，主要建设发热门诊。 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |
| 25 | 区域诊疗中心建设 | 卫健委 | 2020.05—2021.02 | 主要为购置心血管疾病设备和核酸检测实验室改建。 | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 26 | 乡镇卫生院 建设 | 卫健委 | 2020.05—2021.02 | 建设总规模2615.97平方米，新建4个发热门诊，4家发热诊室和4个发热哨点。 | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 四、自然资源项目（6个） |  |  |  |  | 42307 | 36698 | 10795 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 27 | 2011—2014年市级土地开发项目 | 自然资源和规划局 | 2011.03—2021.12 | 土地开发24101.17亩，计划新增耕地约16236.95亩。 | 23136 | 20129 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 28 | 东阳河等8个村土地开发 项目 | 自然资源和规划局 | 2014.03—2021.12 | 土地开发3051亩，计划新增耕地约1904.7亩 | 7585 | 5500 | 4085 |  |  |  |  |  |
| 29 — 11 — | 下冶镇韩旺等16个村土地 整治项目 | 自然资源和规划局 | 2016.03—2018.12 | 总建设规模2031.32公顷,土地平整、田间道路、农田水利等。 | 4705 | 4705 | 1170 |  |  |  |  |  |
| 30 | 王屋镇风门腰等17个村土地整治项目 | 自然资源和规划局 | 2016.03—2018.12 | 项目总建设规模1391.92公顷,土地平整、田间道路、农田水利等。 | 3131 | 2615 | 516 |  |  |  |  |  |
| 31 — 12 — | 大峪镇寺郎腰等10个村土地整治项目 | 自然资源和规划局 | 2018.03—2019.12 | 整治规模16000亩，新增耕地1094.52亩。 | 2950 | 2950 | 1223 |  |  |  |  |  |
| 32 | 耕地提质改造项目 | 自然资源和规划局 | 2018.03—2019.12 | 对山区等级低的耕地通过农田水利、土地平整、田间道路工程实施。 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |
| 五、教体项目 （3个） |  |  |  |  | 10851 | 5000 | 5851 | 3687 | 1000 | 2687 |  |  |
| 33 | 天坛路小学 综合楼 | 教体局 | 2021.01—2021.09 | 教学楼建设面积6006平方米，新增加24个教室，新增学位1080个。 | 1800 |  | 1800 | 1362 |  | 1362 |  |  |
| 34 | 玉川路小学 综合楼 | 教体局 | 2021.01—2021.09 | 教学楼建筑面积5500平方米，新增加24个教室，新增学位1080个。 | 1650 |  | 1650 | 1325 |  | 1325 |  |  |
| 35 | 济源市思礼 卢仝学校 | 教体局 思礼镇 | 2019.10—2021.12 | 总投资7400.74万元，总占地面积36396.3平方米，总建筑面积16791.4平方米，建设内容为2幢教学楼组团、1幢综合楼、1幢宿舍楼和1幢学生食堂，配套建设相应的运动场、供排水、硬化绿化等公共工程。 | 7401 | 5000 | 2401 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 六、水利项目 （2个） |  |  |  |  | 21362 | 16936 | 4426 | 3186 |  | 2360 | 826 |  |
| 36 | 河南省南太行山水林田湖草人工湿地项目 | 水利局 | 2020.08—2021.03 | 河道生态治理长24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm2，水土流失治理面积129.21hm2。 | 19786 | 16186 | 3600 | 2360 |  | 2360 |  |  |
| 37 | 天坛山水库水质提升工程 | 水利局 | 2020.10—2021.05 | 新建拦渣坝1座，新建净水厂房1座，配套LJD—170混凝沉淀器3套和LJD—50压式混凝沉淀器1套。 | 1576 | 750 | 826 | 826 |  |  | 826 |  |
| 七、林业项目 （2个） |  |  |  |  | 12392 | 6992 | 5400 | 5400 |  | 5400 |  |  |
| 38 | 沿黄生态涵养带困难地造林项目 | 林业局 | 2019.07—2021.04 | 完成沿黄生态涵养带困难地造林2.6万亩，幼林抚育2万亩。 | 8800 | 4800 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |
| 39 — 13 — | 河南省南太行地区山水林田湖草生态修复工程济源黄河湿地保护项目 | 林业局 | 2020.12—2021.05 | 生态保护管理、科研监测、宣传教育、基础设施建设等。项目完成后可增加湿地面积13公顷，新增林地和灌木22公顷，涵养水体100万立方米等。 | 3592 | 2192 | 1400 | 1400 |  | 1400 |  |  |
| 八、文物项目 — 14 — （3个） |  |  |  |  | 440 |  | 440 | 440 |  | 440 |  |  |
| 40 | 东禄寨三皇庙修缮工程 | 文物局 | 2021.03—2021.11 | 三皇殿、广生殿、山门等建筑本体维修，院内及周边环境整治等 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
| 41 | 五龙口古代 水利设施安防工程 | 文物局 | 2021.03—2021.11 | 入侵和紧急报警系统、视频监控系统、无线对讲系统、电子巡查系统、公共广播系统、监控中心建设工程 | 180 |  | 180 | 180 |  | 180 |  |  |
| 42 | 柴庄延庆寺塔安防工程 | 文物局 | 2021.03—2021.11 | 视频监控系统、入侵报警系统、声音复核系统、公共广播系统、电子巡查系统、监控中心及专用设备机房建设工程 | 190 |  | 190 | 190 |  | 190 |  |  |
| 九、示范基地项目（2个） |  |  |  |  | 1898 | 700 | 1198 | 700 | 700 |  |  |  |
| 43 | 示范基地餐厅综合楼 | 示范性 综合实践 基地 | 2019.04—2019.12 | 新建学生餐厅综合楼一栋，建筑面积3083.24平方米，局部两层，框架结构，配套建设相应的照明、供排水等公用工程。 | 1498 | 500 | 998 | 500 | 500 |  |  |  |
| 44 | 示范基地共建共享综合楼 | 示范性 综合实践 基地 | 2019.08—2020.09 | 新建共建共享综合楼一栋，建筑面积2500m²，框架结构，地上4层。 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 十、其他项目 （9个） |  |  |  |  | 229114 | 13477 | 54118 | 13468 | 2283 | 8185 | 3000 |  |
| 45 | 示范区综治 中心项目 | 管委会 办公室 | 2020.05—2020.10 | 项目占地面积757平方米，建筑面积2271平方米，新建三层综合楼，配套建设相应的供水供电等公用工程。 | 824 | 127 | 697 | 300 | 300 |  |  |  |
| 46 | 济源市纪检 监察宣教基地 项目 | 纪工委 | 2020.05—2021.03 | 一期工程总建筑面积16399.85平方米。 | 14487 | 4661 | 9826 | 1300 | 1300 |  |  |  |
| 47 | 宣化街小型 消防站项目 | 消防支队 | 2020.06—2020.12 | 小型消防站一座，占地面积230平方米，建筑面积为460平方米，2层，钢架结构，配套建设相应共用工程。 | 495 | 6 | 350 | 200 | 200 |  |  |  |
| 48 | 愚公移山干部学院（愚公移山精神教育基地）党性教育主题教室改造 | 市委党校 | 2020.11—2021.10 | 主题教室装修、布展改造。 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 |  |  |
| 49 — 15 — | 民兵训练基地 | 退役军人事务局 | 2021.03—2021.12 | 包括射击场、综合训练场、室外工程。 | 4293 | 2590 | 1703 | 483 | 483 |  |  |  |
| 50 — 16 — | 烈士陵园迁建项目 | 退役军人事务局 | 2014.03—2021.12 | 占地面积66.19亩，建设停车场、接待楼、纪念广场、纪念塔、陈列馆、烈士陵园墓区、大门、烈士英名墙等。 | 3350 | 1093 | 2257 | 500 |  | 500 |  |  |
| 51 | 济源农村生活污水治理项目 | 生态环境局 住建局 农业农村局 | 2020.09—2022.06 | 对全区共525个村进行生活污水治理，其中298个村进行生活污水和户厕一体化改造，227个村实施无害化卫生厕所改造。1.平原区域新增市政污水主管网60km，新增支管网36.09km。同时在重点区域实施污水处理设施建设及配套管网建设，共建重点区域污水处理设施17座，配套污水管网总长度10.97km。2.建设独立（或数村合并）的农村生活污水处理设施共48座，配套污水管网总长度为20.39km，涉及行政村29个，总设计处理规模1123t/d。对其它居住分散、日产生污水量少的村庄，特别是山区、丘陵地区的农村，通过改造无害化卫生厕所对粪污进行处理，涉及行政村221个。3.对完成户改厕后的行政村，进行污水处理设施建设，涉及221个行政村，治理污水量4509.81t/d。 | 127215 | 2000 | 6935 | 6935 |  | 6935 |  |  |
| 52 | 济源市土壤重金属污染农田修复试点项目（二期） | 生态环境局 | 2019.01—2022.12 | 采用植物修复、原位稳定化修复技术及其它修复技术修复约500亩农田。 | 3200 | 1000 | 1200 | 500 |  | 500 |  |  |
| 53 | 济水源文化旅游综合开发 项目 | 文旅集团 | 2020.03—2023.02 | 1.济渎庙区域：地面附属物清理；土方整理；河道开挖、治理；游步道基础；2.龙泉湖区域：水体游步道建设；智慧服务系统建设；亮化工程；水、电、监控等基础设施工程；3.牡丹园区域：游步道提升工程；水系开挖、治理工程；垃圾回收工程；水、电、监控等基础设施工程。,该项目分为济渎庙景区改造提升项目、龙泉湖生态公园改造提升项目及生态保护休闲区建设。 | 75000 | 2000 | 30900 | 3000 |  |  | 3000 |  |
| 待安排项目：66个 |  |  |  |  | 1785969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 — 17 — | 城市集中供热工程（二期） | 住建局 | 2021.08—2022.12 | 新建热水主管网工程和拟入网用户配套新建支管网工程2×34.38km，25座热交换站，新增供热面积286.7万㎡。 | 37453 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 — 18 — | 济源市河道 生态综合治理 项目 | 住建局 城投公司 | 2018.02—2021.09 | 2021年主要完成新蟒园、清趣园的提升改造,对市区范围内湨河（西环—愚公桥）、蟒河（西一环—济源大道）、苇泉河（南一环—东一环）河道进行提升改造，包括蟒河公园、新蟒园、清趣园的提升和改造工作。 | 68886 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑垃圾资源化利用项目 | 住建局 | 2021.01—2021.12 | 占地45亩，建筑面积3700平方米。 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 致远街（壹号城邦北侧路） | 住建局 | 2021.01—2021.12 | 中梁小区南侧路，愚公路—东一环，全长约1km，道路规划宽30m。 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 长江支队 纪念碑改造 | 住建局 | 2021.03—2021.07 | 对原长江支队纪念碑进行改造。 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 南一环东延 | 住建局 | 2021.01—2021.12 | 全长800米，道路红线宽度50米，道路两侧各25米绿化带。 | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 东一环南延 | 住建局 | 2021.01—2022.06 | 全长800m，道路红线宽度50m，道路两侧各25米绿化带。 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 青洛河路 | 住建局 | 2021.01—2021.12 | 东一环—经一路，全长800米，红线宽25米。 | 2273 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 城市道路改造（愚公路） | 住建局 | 2021.07—2023.12 | 愚公路（济源大道至南一环）共计1.8公里。 | 5556 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 汤帝路（济源大道至汤帝桥） 道路改造 | 住建局 | 2021.03—2021.12 | 1.改造范围。汤帝路改造南起济源大道，北至湨河桥，全长680米，为城市南北主干道，道路红线宽48米，双向四车道；2.改造方案。快慢车道破除新建；增设雨水管道，实现雨污分流。 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 城市一环内 桥梁护栏升级 改造项目 | 住建局 | 2021.04—2021.06 | 该项目主要对湨河桥、蟒河桥、沁园桥、宗庄桥、北海大道下穿式立交桥、北海大道下穿式立交桥、济水大街下穿式立交桥的分车带及栏杆进行升级改造。 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 — 19 — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 — 20 — | 中心城区 雨污分流 | 住建局 | 2021.03—2023.12 | 对中心城区雨污合流情况进行排查，根据实际制定分流建设计划，分步分区域实施 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 文昌路跨 湨河桥（华新桥） 新建人行桥 | 住建局 | 2021.09—2022.12 | 拟于华新桥两侧新建非机动车道、人行桥。桥长128m，总跨径134m，上部结构布置为8x16m预制空心板梁桥，单侧加宽宽度为7.5m。下部结构采用双柱式桥墩，桩孔灌注桩基础。 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 北一环道路 路面改造 | 住建局 | 2021.04—2021.08 | 对快车道约3500平方米进行套坑修复，约75000平方米进行铣刨及微表面处理。 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | S240东移济洛快速通道 （济源境） | 交通局 | 2021.07—2023.12 | 路线长11.795公里。 | 135351 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 绕城货运通道一期工程（S309孟济界至寺郎腰段 改建工程） | 交通局 | 2021.12—2024.11 | 路线长约48公里。 | 128825 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 黄河小浪底 库区港航建设 工程（济源境） | 交通局 | 2020.12—2022.12 | 按Ⅳ级航道标准建设航道里程60公里，建设便民交通码头8处，避风锚地4处，航标99座，配套建设港航维护基地、应急救援基地、航道支持保障系统等。 | 41207 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2020年农村 公路养护大中修工程（东二环改造） | 交通局 | 2020.11—2021.06 | 主要对东二环裴村至G327段进行养护中修。 | 823 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 阳下路温邵线至高速路口段改造工程 | 交通局 | 2021.06—2021.12 | 全长5.595公里，三级公路标准，路面宽15米。 | 3012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2021年通村 入组工程 | 交通局 | 2021.01—2021.12 | 拟实施65公里,涉及12个镇办。 | 4894 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 坡头大街大 修改造工程 | 交通局 | 2021.01—2021.12 | 全长约768米。 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 — 21 — | 西二环贾庄 至荆王大中修 工程 | 交通局 | 2021.01—2021.12 | 全长约1.6公里。 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 — 22 — | 小浪底北岸 环库旅游公路 | 交通局 | 2021.06—2022.12 | 起于桐树岭，止于毛田，全长约72公里。 | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 玉川大道 改建工程 | 交通局 | 2021.01—2021.12 | 全长约6.8公里。 | 3302 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 文化艺术中心项目 | 文化广电和旅游局 | 2021.03—2023.12 | 占地150亩，建筑面积8万平米，分为公共文化区（博物馆、美术馆、少儿图书馆、历史方志馆、非物质文化遗产展示馆、音乐厅等）、文化产业区、综合服务区三大功能区。 | 118000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 南部岭区供水 | 水利局 水投公司 | 2021.05—2023.12 | 以赵庄水库和大沟河水库为水源地，建设取水工程、水厂和净水工程、配水管网等 | 42896 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 农村“四化”供水项目 | 水利局 | 2021.03—2022.12 | 按照“规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化”要求，积极谋划水源工程、供水工程等，重点实施布袋沟供水工程、南部岭区供水工程、五龙口、克井、坡头等3个镇集中供水工程，集中供水率达95%以上，规模化工程服务人口比例达90%以上，地表水源覆盖人口比例达标70%以上。 | 64000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 布袋沟供水 复线工程 | 水利局 | 2021.03—2022.12 | 铺设总干管15.75公里，改建东、中、西干渠总长27.73公里。 | 19581 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 济源市王屋山水库灌区续建配套与节水 改造项目 | 水利局 | 2021.06—2023.06 | 主要建设内容为铺设管道21公里，新建调蓄池15座，维修调蓄池3座,建设灌区信息化管理系统1处，用水量测及阀门自动化控制设施279处等 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 城乡供水 一体化北部 供水工程 | 水利局 | 2021.06—2023.06 | 建设水厂一座，规模1.5万m³/d，铺设干、支管75.2公里，新建各类阀门井238座等 | 10689.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 — 23 — | 2021年农村 饮水安全巩固 提升项目 | 水利局 | 2021.04—2021.10 | 1.邵原镇神沟村饮水安全工程，主要建设内容：铺设管网6500余米，新建挡水墙一座，新建50m3蓄水池1座，30m3蓄水池1座；2.王屋镇谭庄村安全饮水工程，主要建设内容：新建100方蓄水池一座，新建阀门井2座等；3.坡头镇校庄村安全饮水工程，主要建设内容：深水井1眼及其配套设施，井房1座；4.克井镇古泉村安全饮水工程，主要建设内容：深水井1眼及其配套设施，井房1座。 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 — 24 — | 乡村建设行动 | 农业农村局、各镇办 | 2021.01—2023.12 | 完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施，提升农房建设质量实施农村河湖水系综合整治。按照“全域整治、连片打造、多村联创”的理念，重点打造四条示范带，每镇至少一个精品村。 | 35000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 国土绿化提速行动 | 林业局 | 2021.01—2021.12 | 实施沿黄生态屏障建设、绿色生态富民、廊道（河道）提质、增绿护绿保障四大工程，开展国土绿化12.86万亩，建成森林乡村15个，森林特色小镇2个，森林乡村“示范村”5个。 | 31700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 沿黄高标准 生态廊道建设 | 林业局、水利局、环保局、坡头镇 | 2021.03—2022.12 | 包含黄河沿岸砚瓦河等小流域综合治理、困难地造林、生态修复及沿线村庄整治。 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 市人民医院 东院区项目 | 卫健委 | 2021.10—2026.12 | 市人民医院东院区项目，规划地址位于济源大道北、东三环西、会展路东、曲阳路南，占地465亩，按综合三级甲等综合医院规划建设。 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 市二院综合 病房楼项目 | 卫健委 | 2021.03—2023.12 | 市二院病房综合楼建筑面积为49081.45平方米，设置床位400张。主要包括：住院综合楼一栋，11层，框架结构。裙楼一栋，4层，框架结构。建设地下停车场2层。与建筑主体和与建筑相连的室外配套给排水、电力、暖通、消防等工程。 | 23125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 — 25 — | 市人民医院 应急物资储备 项目 | 卫健委 | 2021.03—2021.10 | 该项目包括建设应急物资储备楼一栋，地下一层，地上两层，占地面积为858.995平方米，新建面积为1458.25平方米，包括给排水、电力、消防等工程；一层核医学科机房与负一层CT机房的装饰防护，储备64排CT一台、有创呼吸机10台、移动式空气消毒机50台、医用外科口罩、隔离服、防护面罩、消毒液等一批应急医疗物资。 | 2649 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 — 26 — | 市精神卫生 服务中心 扩建项目 | 卫健委 | 2021.10—2023.10 | 该项目位于精神卫生服务中心东邻，占地37亩，将原卫南家属区新建和改造病房楼、职工宿舍楼和办公楼。 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 济源重大疫情救治基地 | 卫健委 | 2021.07—2022.07 | 完成项目的设计和招投标、土地平整、地基建设。,将济源第三人民医院改造为重大疫情救治基地，改扩建建筑面积20000平方米，包括改造原有建筑、新建住院部和配套用房，增加负压病房、ICU和完善电梯、供养、呼叫、谁、电等配套设施。项目实施后，可提供250张床位。 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 承留卫生院 迁建项目 | 卫健委 承留镇 | 2021.07—2023.12 | 该项目选址位于周庄村东，黄河路以南，曲承东路东侧，总用地26.65亩，规划床位180张。 | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 五龙口卫生院迁建项目 | 卫健委 | 2021.10—2023.12 | 项目选址位于五龙口镇广利街北、镇政府文化中心西侧。总占地26.92亩，规划床位80张。 | 3660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 济源市看守所 | 公安局 | 2021.10—2022.12 | 项目用地面积约80亩，建筑面积24383平方米，按800人设计。 | 10386 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 济源市强制 隔离戒毒所 | 公安局 | 2021.10—2022.12 | 项目用地面积约25亩，建筑面积9735平方米，按300人设计。 | 4189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 沁园派出所 | 公安局 | 2021.09—2022.12 | 按一类派出所建设，占地20亩，建筑面积约3388㎡，包括房屋建筑、附属设施、场地等。 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 公安局虎岭 分局 | 公安局 | 2021.09—2022.12 | 该项目占地约20亩，建设业务技术用房和执法办案中心等用房共计8000平方米。 | 3323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 济源市拘留所 | 公安局 | 2021.10—2022.12 | 项目用地面积约20亩，建筑面积4546平方米，按200人设计。 | 2042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 立体化电子防控圈一期建设 | 公安局 | 2021.03—2021.12 | 按照加快形成“边界可控，区块可防、重点可保、立体叠加”的立体化电子防控网的要求，先期对市界环防控圈、核心环防控圈、城区制高点、移动布控设备及部分后台支撑进行建设。 | 795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 — 27 — | 王屋派出所 | 公安局 | 2021.09—2022.12 | 按三类派出所建设，占地约9亩，建筑面积约1200㎡。包括房屋建筑、附属设施、场地等。 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 — 28 — | 轵城镇12年 一贯制学校（原四中搬迁项目） | 教体局 | 2021.07—2024.09 | 项目设计规模36轨108个班，可容纳5400名学生。拟选址一在古轵生态苑南、文昌路东，占地面积约285亩；拟选址二在高新大道与愚公路交叉口东北角，占地300亩。可一次规划两期建设。 | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 农村中小学 校舍维修改造 | 教体局 | 2021.03—2021.12 | 对邵原郝坡小学等14所农村义务教育阶段学校的校舍进行维修改造。 | 901 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 幼儿园维修 改造 | 教体局 | 2021.03—2021.12 | 对天坛中心幼儿园等7所公办幼儿园的校舍进行维修改造。 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 济源一中附中 | 教体局 | 2021.05—2022.09 | 项目拟选址建业壹号城邦东、中梁济源府南、东环路西，占地面积103亩，设计规模16轨48个班，可容纳2400名学生。 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 河南省农村 中小学教师 周转宿舍项目（2020年 规划） | 教体局 各镇政府 | 2021.03—2021.12 | 根据省政府的安排，将实施农村教师周转宿舍建设工作，根据实际，济源需改建教师周转宿舍918套，新建教师周转宿舍159套。 | 6762 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 济源市城市 规划展览馆 综合提升改造项目二期 | 自然资源和规划局 | 2021.03—2021.10 | 核心区域、序厅、城市现代建筑展示区域等改造。 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 河南省南太行地区山水林 田湖草生态 保护修复工程—济源矿山 治理项目 | 自然资源和规划局 | 2021.03—2022.12 | 主要用于废石废渣清除、场地平整、植被重建，改善矿山生态环境。 | 15509 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 沁河下游生态提升工程 | 河务局、五龙口镇、梨林镇 | 2021.03—2021.11 | 实施沿河巡护步道建设项目，长约3.6公里；打造高效农田生态骑行乐道，长约20公里；通往沁河生态湿地道路提升等。 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 — 29 — | 愚公路消防站项目 | 消防支队 | 2021.03—2022.06 | 执勤楼一栋，4层，框架结构，建筑面积2710平方米，生活楼一栋，1层，框架结构，建筑面积397平方米，配套建设相应的共用工程。 | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 — 30 — | 愚公移山干部学院（愚公 移山精神教育基地）信息化 改造 | 市委党校 | 2021.05—2022.04 | 智慧校园改造。 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 济源市供销 合作社为农 服务中心项目 | 供销社 | 2021.01—2021.12 | 该为农服务中心拟占地20亩—30亩，主要具备农资直供、冷链仓储、农技服务、农产品初加工、电商培训等功能。 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 济源产教融合园区建设项目 | 投资集团 | 2021.10—2024.12 | 教学楼、实验实训楼主体建设。,该项目占地约1600余亩。拟建总面积为55万平方米，其中建筑物总面积为52万平方米，配套人防工程为3万平方米。建设内容主要包括教学楼、实验实训楼、创业园、图书信息大楼、艺术中心、宿舍、餐厅等，以及配件学生生活服务设施和活动设施。 | 260000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 济东新区配套管网项目 | 城投集团 | 2021.06—2023.12 | 2021年度完成项目国土、规划、立项审批等前期工作,济源市济东新区供热、供气、供水等基础设施配套管网建设等110KM。 | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 中国济水文化博物馆场馆 建设 | 文旅集团 | 2021.03—2023.02 | 建设以济水文化为核心的博物馆及各类配套场馆建设，建成后主要以宣传和展览济水文化为主。 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 济源纳米初创孵化产业园 建设项目 | 国资公司 | 2020.11—2021.07 | 1座6层办公楼，1座6层实验楼，20座，20座单层厂房，2座3层仓库，2座单层仓库，1座2层备件库，1座2层控制室，1座2层报告厅等 | 20200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 济源钢产品 深加工产业园 C区二期建设 项目 | 国资公司 | 2021.03—2021.09 | 5座单层厂房，1座单层油化库/危废间，1座单层综合站房 | 11700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 — 31 — | 老年公寓项目（二期） | 国资公司 | 2020.01—2021.12 | 完成老年公寓项目1—4号楼装修、5—10号楼社区居家中心和地下储藏间。,占地50亩，总建筑81273.9平方米，设计10栋11层建筑和部分2—4层辅助服务用房，集中养老床位1000张，居家养老床位1000张。 | 27291 |  |  |  |  |  |  |  |

主办：发展改革和统计局                   督办：管委会办公室

抄送：区党工委各部门，人武部，驻济有关单位。

示范区人大常委会办公室，政协办公室，中级法院，检察分院，

市法院，市检院。

济源产城融合示范区管理委员会办公室      2021年1月16日印发