附件2

济源市落实“宽带中原”建设任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、开展示范城市创建工作，推进我市宽带网络协调发展。 |  |  |  |  |
| 1 | “宽带中国”示范城市（城市群） 创建工程 | 加快提升城市宽带发展水平，推动我市城镇化和信息化同步发展，促进经济转型和信息消费。积极参与“宽带中国”示范城市（城市群）创建工作，促进我市宽带发展水平大幅提升。 | 市电子政务办公室 市工业和信息化局 | 市发展和改革委员会 电信运营商 |
|  |  | 深入开展全光网络优化部署，进一步提升全市城市宽带接入能力和城域网传输交换能力。全面贯彻落实《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规划》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》，确保新建住宅小区全部实现光纤到户。协调推进已建小区光纤接入改造，继续加大城市老旧小区光纤网络片区改造力度。持续优化3G和WLAN网络覆盖，积极推进LTE部署工作，实现城市新区、商务楼宇、车站等公共场所无线局域网全覆盖，提升无线宽带承载能力。 | 市住房和城乡建设局 | 市电子政务办公室 市城乡规划管理局 电信运营商 |
| 2 | 农村宽带接入 普及工程 | 综合运用有线、无线等多种技术手段，持续加快农村地区宽带网络建设，进一步扩大农村宽带网络覆盖范围。统筹推进全市行政村通光纤和自然村通宽带工作。围绕新农村建设，加强配套通信设施规划，积极推进光纤到楼入户。 | 电信运营商 | 市电子政务办公室 市住房和城乡建设局 市城乡规划管理局 |
| 二、加快网络优化升级，提升宽带支撑能力。 |  |  |  |  |
| 1 | LTE网络建设工程 | 积极推进3G/TD—LTE网络建设，到2014年底，全市城区以3G/TD—LTE为主，辅以无线局域网建成无线宽带城市。2016年底实现全市乡镇网络连续覆盖。2017—2020年重点推进网络优化及技术演进升级，实现TD—LTE网络全市无缝覆盖。 | 电信运营商 | 电信运营商 |
| 2 | 下一代互联网工程 | 积极引导和推动政府、学校、企事业单位网站系统及商用网站系统进行IPv6改造和建设，加快我市城域网和接入网的升级改造，积极推动以IPv6为核心的下一代互联网进行规模化商用。 | 电信运营商 | 电信运营商 |
| 三、提高各领域宽带网络应用水平，着力实施信息惠民。 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧城市试点示范建设工程 | 结合我市“智慧城市”试点工作，大力开展城市信息基础设施建设，完善人口、法人、地理信息、宏观经济、建筑物等基础库，推进城市公共信息服务平台建设，全面启动智能交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智能楼宇、平安城市等应用系统建设，为市民提供全方位、智能化的“一站式”惠民服务。 | 市电子政务办公室 | 市住房和城乡建设局 市城乡规划管理局 市交通运输局 市公安局 市卫生局 市教育局 市人力资源和社会保障局 市旅游局 市文化广电新闻出版局 |
| 2 | 数字企业创建工程 | 加快推进数字企业信息化应用普及推广，支持中小企业宽带上网。提供适合中小企业特点的网络基础设施服务和设备租赁、数据托管、流程外包服务，加快数字企业建设，提升宽带网络对中小企业信息化建设的支撑能力。建设面向中小企业的信息化综合服务平台，为中小企业提供“一站式”信息化解决方案和技术支撑。支持建设面向中小企业的第三方电子商务平台，鼓励开展在线销售、采购、客户关系管理等活动。面向中小企业开展宽带应用技能培训及电子商务、网上营销等指导。 | 市发展和改革委员会 | 电信运营商 各相关企业 |
| 四、促进宽带产业链不断完善，提升宽带产业竞争力。 |  |  |  |  |
| 1、 | 战略性新兴产业培育工程 | 围绕以数字化、网络化、智能化为主要特征的智慧济源建设，加强统筹规划和顶层设计，以智慧城市建设为载体，加大物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术的研发、应用，坚持融合创新，深化拓展新一代信息技术在电子政务、电子商务、交通物流、社会民生等领域的示范应用，积极探索新兴信息服务业态和商业模式，培育壮大产业，形成技术、产品和服务一体化的产业发展格局。 | 市电子政务办公室 市工业和信息化局 | 市交通运输局及 其他相关单位 电信运营商 |
| 五、构建网络与信息安全保障体系，提升应急通信保障能力。 |  |  |  |  |
| 1、 | 网络信息安全与应急通信保障能力提升工程 | 加快推进我市通信网络应急智慧调度系统升级改造，实现各部门应急智慧系统互通和信息共享。加快推进我市网络与信息安全综合管控平台建设，深化平台应用，增加平台功能。 | 市电子政务办公室 |  |
|  |  | 加强通信网抗毁能力建设，推进抗灾基站和容灾中心建设，完善政府和应急通信保障队伍各类应急通信装备。 | 电信运营商 |  |
| 六、采取多项措施，推动宽带网络发展。 |  |  |  |  |
| 1 | 强化组织领导，落实目标任务 | 成立我市通信信息网络基础设施建设领导小组，协调全市宽带网络总体建设。 | 市电子政务办公室 市工业和信息化局 | 市编办 |
|  |  | 各有关单位根据职责分工，配合推进我市宽带网络建设，确保各项任务措施落到实处。各镇办、集聚区将宽带建设纳入经济社会和城镇化发展规划，加强组织领导，加大资金投入力度，推动我市宽带网络快速健康发展。 | 各有关单位 各产业集聚（开发）区管委会 各镇人民政府 各街道办事处 |  |
| 2 | 落实宽带网络建设规划和规范，贯彻实施光纤到户国家标准 | 今年内完成我市宽带网络基础设施专项规划编制，按照《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》和《城市通信工程规划规范》等法律、法规和规范规定，将宽带网络建设纳入我市城乡规划和土地利用总体规划。 | 市电子政务办公室 市工业和信息化局 | 市城乡规划管理局 市住房和城乡建设局 市国土资源局 |
|  |  | 认真贯彻落实光纤到户国家标准，严格执行新建住宅小区和住宅建筑网络设施的施工及验收规范，加强宽带网络设施建设监督管理，实现光纤宽带接入。实施城市百兆光纤工程，加快推进城市既有小区光纤化成片改造，2014年内完成全市30%的城市既有小区光纤到户改造，扩大光纤到户网络覆盖范围。 | 市住房和城乡建设局 | 市城乡规划管理局 电信运营商 |
| 2 | 落实宽带网络建设规划和规范，贯彻实施光纤到户国家标准 | 在既有小区光纤到户连片改造中，规范小区物业行为，坚决破除“物业垄断”和“进场难”问题，切实营造宽带建设良好环境。 | 市住房和城乡建设局 | 电信运营商 |
|  |  | 贯彻落实光纤到户国家标准，定期组织开展专项检查，加快推进新建小区光纤到户。 | 市住房和城乡建设局 | 电信运营商 |
| 3 | 保障宽带网络设施建设和通行 | 在车站、铁路、公路等公共设施及房屋建筑项目审批中统筹考虑宽带网络设施需求，做好宽带网络与建设项目的衔接工作。 | 市住房和城乡建设局 | 市城乡规划管理局 市交通运输局 电信运营商 |
|  |  | 简化宽带网络项目审批备案手续，协调上级部门加快基站等无线通信系统环评审批、无线电台执照办理等。 | 市环境保护局 市无线电管理局 |  |
|  |  | 政府各机关、企事业单位和公共机构等所属公共设施，市政设施、公路、铁路、车站等公共设施向宽带网络设施建设无偿开放。 | 各有关单位 |  |
|  |  | 加强电信设施安全保护，在道路扩建、城市改造过程中需要迁移杆路、基站等通信设施的，给电信企业留出充分的迁改时间，并依据《中华人民共和国电信条例》给予经济补偿。 | 各有关单位 |  |
| 4 | 强化网络基础设施共建共享 | 在城市管线规划中，规划部门要与网络建设部门紧密结合，统筹安排通信工程综合管道网和相关设施，加强宽带网络设施与城市其他通信管线、居住区、公共建筑等管线的协调。 | 市城乡规划管理局 | 电信运营商 |
|  |  | 强化光缆、管道、基站等宽带网络基础设施共建共享，创新合作模式，探索应用新技术，推进城乡宽带网络与有线电视、电力、交通、水利、教育等专用通信网基础管线和各类基站共建共享，促进资源节约。 | 电信运营商 | 市住房和城乡建设局 市城乡规划管理局 电信运营商 |
| 5 | 做好宣传引导 | 加强宣传工作，引导公众正确认识基站铁塔电磁辐射等问题，为宽带发展营造健康和谐的外部氛围。 | 市环境保护局 电信运营商 |  |
| 6 | 加强财政扶持 | 加大财政资金扶持力度，推进农村地区宽带网络发展。积极引导社会资本投向宽带网络建设及产业化应用，重点扶持农村和偏远山区的宽带网络发展，实现我市宽带网络的全面普及。 | 市财政局 |  |
|  |  | 电力部门要落实用电价格政策，对宽带网络项目执行大工业用电电价。 | 济源供电公司 |  |