附件1

— 50 —

已建高标准农田清单（至2020年）

| 序号 | 项目原主管部门 | 项目名称 | 建设任务所属年度 | 建成年度 | 项目所在区域 | 高标准农田建成面积（亩） | 总投资（万元） | 工程运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济源市农业综合开发办公室 | 2012年玉泉街道存量资金土地治理中低产田改造项目 | 2012 | 2013 | 玉泉街道 | 10000 | 964 | 正常 |  |
| 2 | 济源市农业综合开发办公室 | 2012年思礼镇增量资金土地治理中低产田改造项目 | 2012 | 2013 | 思礼镇 | 4200 | 679 | 正常 |  |
| 3 | 自然资源和规划局 | 济源市梨林镇屈东等11个村土地综合整治项目 | 2012 | 2012 | 梨林镇 | 9500 | 1156.19 | 正常 |  |
| 4 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市2013年农业综合开发增量资金高标准农田示范工程项目 | 2013 | 2014 | 梨林镇 | 7300 | 1746 | 正常 |  |
| 5 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市惠富家庭农场高标准农田示范工程 | 2013 | 2014 | 梨林镇 | 1600 | 240 | 正常 |  |
| 6 | 自然资源和规划局 | 济源市2013年度高标准基本农田建设项目 | 2013 | 2013 | 梨林镇 | 5300 | 1900 | 正常 |  |
| 7 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市2014年农业综合开发高标准农田示范工程项目 | 2014 | 2015 | 梨林镇 | 10600 | 164.5 | 正常 |  |
| 8 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市新型农业经营主体试点高标准农田建设项目 | 2014 | 2015 | 五龙口镇 | 1100 | 2596.5 | 正常 |  |
| 9 | 自然资源和规划局 | 济源市邵原镇崔家庄等28个村土地整治项目 | 2014 | 2017 | 邵原镇 | 31200 | 5806.63 | 正常 |  |
| 10 | 自然资源和规划局 | 济源市王屋镇风门腰等17个村土地整治项目 | 2015 | 2019 | 王屋镇 | 19100 | 3131.24 | 正常 |  |
| 11 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市2015年农业综合开发高标准农田示范工程项目 | 2015 | 2016 | 五龙口镇 | 20000 | 2596.5 | 正常 |  |
| 12 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市五龙口镇中丰农机专业合作社高标准农田建设项目 | 2015 | 2016 | 五龙口镇 | 1300 | 208.04 | 正常 |  |
| 13 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市五龙口镇0.8万亩高标准农田建设项目 | 2016 | 2016 | 五龙口镇 | 8000 | 1011 | 正常 |  |
| 14 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市思礼镇0.6万亩高标准农田建设项目 | 2016 | 2016 | 思礼镇 | 1800 | 807 | 正常 |  |
| 15 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市轵城镇高标准农田建设项目 | 2016 | 2016 | 轵城镇 | 25700 | 3750 | 正常 |  |
| 16 | 水利局 | 济源市2016年农田水利项目县建设项目 | 2016 | 2019 | 王屋镇下冶镇 | 9600 | 3109.28 | 正常 |  |
| 17 | 自然资源和规划局 | 下冶镇韩旺等16个村土地整治项目 | 2016 | 2019 | 下冶镇 | 30400 | 4705 | 正常 |  |
| 18 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市梨林镇高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 梨林镇 | 8300 | 1260 | 正常 |  |
| 19 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市邵原镇高标准农田建设项目 | 2017 | 2018 | 邵原镇 | 8000 | 1120 | 正常 |  |
| 20— 51 — | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市2018年王屋镇1万亩高标准农田建设项目 | 2018 | 2019 | 王屋镇 | 7100 | 1398.85 | 正常 |  |
| 21 | 济源市农业综合开发办公室 | 济源市2019年轵城镇2万亩高标准农田建设项目 | 2019 | 2019 | 轵城镇 | 20000 | 3200 | 正常 |  |
| 22 | 济源市农业综合开发办公室 | 2020年济源克井镇2万亩高标准农田建设项目 | 2020 | 2020 | 克井镇 | 20000 | 3200 | 正常 |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  | 260100 |  |  |  |

— 52 —

附件2

规划主要指标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 | 目标值 | 属性 |
| 1 | 高标准农田建设 | 到2022年累计建成高标准农田 29.91 万亩到2025年累计建成高标准农田 31.01 万亩到2025年累计改造提升高标准农田 3 万亩到2030年累计建成高标准农田 33.01 万亩到2030年累计改造提升高标准农田 5 万亩 | 约束性 |
| 2 | 高效节水灌溉建设 | 到2022年累计建成高效节水灌溉面积 10 万亩 | 预期性 |
| 2021—2030年新增高效节水灌溉面积 6 万亩 | 预期性 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高 110 公斤 | 预期性 |
| 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能的平均水平 | 预期性 |
| 4 | 新增建设高标准农田亩均节水率 |  15 % | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田上图入库覆盖率 |  100 % | 预期性 |

附件3

— 54 —

规划项目库

| 序号 | 规划年度 | 项目名称 | 建设地点 | 建设类型 | 建设规模 | 建设内容 | 建成年度 | 主导产业 | 亩均投资需求 | 投资构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 政府投入 | 其他投入 |
| 中央 | 地方 | 金融 | 社会 |
| 1 | 2021 | 2021年王屋镇0.9万亩高标准农田建设项目 | 西坪村、林山村、汤洼村、清虚村、庭芳村、大店村、谭庄村、封门村、石匣村、桶沟村 | 新增建设 | 0.9万亩 | 土壤改良0.9万亩；维修坑塘6座，新建塘坝12座，配套机井2眼，新建农用井30眼，新建蓄水池共计25座；新修渠道共计1590米，铺设管道52300米，配套出水口1016座；硬化田间路2768米；种植苗木925株；架设输电线路950米。 | 2021 | 粮食生产 | 1500 | 1350 |  |  |  |  |
| 2 | 2021 | 2021年坡头镇1万亩高标准农田建设项目 | 马场、大庄、双堂、清涧、毛岭、马住、留庄 | 新增建设 | 1万亩 | 土壤改良1万亩，新建塘坝1座、提灌站3座、蓄水池9座，铺设灌溉管网70公里，出水口1325个，新修田间道路4千米，林网3690米 | 2021 | 粮食生产 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 3 | 2021 | 2021年大峪镇1万亩高标准农田建设项目 | 大奎岭村、董岭村、草沟村、朝村、王坑村 | 新增建设 | 1万亩 | 土壤改良1万亩，新建大口井7眼，新建调蓄水池11座，灌溉铺设管网60000米，出水口558个，硬化田间机耕路道路8000米；农田防护林8000米，埋设设低压地埋线1.5千米。 | 2021 | 粮食生产 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 4 | 2022 | 2022年济源五龙口镇0.88万亩高标准农田建设项目 | 裴村、河头、王寨、和庄、西窑头、贺坡 | 新增建设 | 0.88万亩 | 地力培肥0.88万亩，新打配套机井19眼，地埋管道8950米，衬砌渠道11384米，疏浚涝河837米，卷盘式喷灌机6台，田间道路6280米，地埋电缆2668米，绿化林网870米。 | 2022 | 粮食生产 | 1600 | 1408 |  |  |  |  |
| 5 | 2022 | 2021年济源五龙口镇铂图斯家庭农场0.12万亩先建后补高标准农田建设项目 | 休昌 | 新增建设 | 0.12万亩 | 灌溉渠道3100米、田间道路520米、林网150米，土壤改良0.12万亩 | 2022 | 粮食生产 | 1611 | 193.37 | 192 |  |  | 1.37 |
| 6 | 2023 | 2023年济源五龙口镇留村小寨0.21万亩先建后补高标准农田建设项目 | 留村 | 改造提升 | 0.21万亩 | 新打机井7眼、配套机井4眼，衬砌渠道1400米，地埋管网22千米，田间道路1700米，地埋电缆1300米，林网1200米，土壤改良0.21万亩。 | 2023 | 粮食生产 | 1611 | 338.27 | 336 |  |  | 2.27 |
| 7— 55 — | 2023 | 2023年济源梨林镇联旺0.31万亩先建后补高标准农田建设项目 | 南官庄、后荣、北荣、薛庄 | 改造提升 | 0.31万亩 | 泵站1座，地埋管网10000m，给水栓173座，500方混合池1座、阀门井10座、控制终端27个,农田林网600米。 | 2023 | 粮食生产 | 1623 | 503.25 | 496 |  |  | 7.25 |
| 8— 56 — | 2023 | 2023年济源五龙口1.68万亩高标准农田提升建设项目 | 东逯寨、西逯寨、任寨、尚庄后、尚庄前、马村、逯村、化村、留村 | 改造提升 | 1.68万亩 | 土壤改良1.68万亩，新打机井15眼，衬砌渠道14000米，铺设灌溉管网30千米，出水口2000个，疏浚涝河1500米，新修田间道路12千米，林网5000米，卷盘式喷灌机9台 | 2023 | 粮食生产 | 1600 | 2688 |  |  |  |  |
| 9 | 2024 | 2024年五龙口镇0.8万亩高标准农田提升建设项目 | 北官庄、辛庄、西正村、古杨树庄、董庄、刘庄新村、西坡 | 改造提升 | 0.8万亩 | 土壤改良0.8万亩，新打机井5眼，衬砌渠道9000米，铺设管网15千米，疏浚涝河1000米，新修田间道路5千米，林网3200米 | 2024 | 粮食生产 | 1600 | 1280 |  |  |  |  |
| 10 | 2025 | 2025年轵城镇1.1万亩高标准农田建设项目 | 柏林、彭庄、背坡、齐庄、赵庄、曹庙、许峰、曹凹、战天洞、丁斗、槐滩 | 新增建设 | 1.1万亩 | 土壤改良0.8万亩，灌溉渠道12000米、田间道路12000米、林网6000米 | 2025 | 粮食生产 | 1600 | 1760 |  |  |  |  |
| 11 | 2026 | 2026年梨林镇1万亩高标准农田提升建设项目 | 沙后、沙西、沙东、屈东、屈西、良庄、沁市、小官庄、南庄、桥头、薛庄新村 | 改造提升 | 1万亩 | 土壤改良1万亩，新打机井9眼，灌溉渠道10000米、铺设管网14000米，田间道路1500米、林网3000米 | 2026 | 粮食生产 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 12 | 2027 | 2027年轵城镇0.5万亩高标准农田建设项目 | 中王、赵村、西天江 | 新增建设 | 0.5万亩 | 土壤改良0.5万亩，新打机井3眼，铺设管网30千米，新修田间道路5千米，林网2000米，卷盘式喷灌机6台 | 2027 | 粮食生产 | 1600 | 800 |  |  |  |  |
| 13 | 2027 | 2027年梨林镇0.8万亩高标准农田提升建设项目 | 安村、大许、程村、朱村 | 改造提升 | 0.8万亩 | 土壤改良0.8万亩，灌溉渠道12000米、疏浚涝河2000米，田间道路520米、林网3000米 | 2027 | 粮食生产 | 1600 | 1280 |  |  |  |  |
| 14 | 2028 | 2028年玉泉街道0.5万亩高标准农田建设项目 | 竹峪新村、旧河庄、苗店、白沟新村、东马头 | 新增建设 | 0.5万亩 | 土壤改良0.5万亩，新打机井5眼，灌溉渠道6000米、铺设管网6000米，田间道路1000米、林网1000米 | 2028 | 粮食生产 | 1600 | 800 |  |  |  |  |
| 15 | 2028 | 2028年轵城镇1.2万亩高标准农田提升建设项目 | 南冢、周楼、东添浆、张金、源沟、宋沟、庚章 | 改造提升 | 1.2万亩 | 土壤改良1.2万亩，新打机井20眼，提灌站2座，衬砌渠道11000米，铺设管网15千米，新修田间道路10千米，林网8000米 | 2028 | 粮食生产 | 1600 | 1920 |  |  |  |  |
| 16 | 2029 | 2029年梨林镇1万亩高标准农田建设项目 | 大东许、大交新村、大许、东坡新村、范庄、关阳新村、梨林、牛社、桥头、水运庄、西湖、永太 | 新增建设 | 1万亩 | 土壤改良1万亩，新打机井6眼，灌溉渠道8000米、铺设管网17000米，田间道路2000米、林网4500米 | 2029 | 粮食生产 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 17— 57 — | 2029 | 2029年梨林镇1万亩高标准农田提升建设项目 | 北荣、后荣、前荣、东坡新村、永太、阎家庄、赵家庄、肖庄、桃园、西蒋、东蒋 | 改造提升 | 1万亩 | 土壤改良1万亩，灌溉渠道12000米、疏浚涝河4000米，田间道路5000米、林网5000米 | 2029 | 粮食生产 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 18 | 2030 | 2030年轵城镇1万亩高标准农田提升建设项目 | 绮里、赵村、柏坪、南河口、南李庄、金河、岭头、南郭庄 | 改造提升 | 1万亩 | 土壤改良1万亩，新打机井10眼，提灌站3座、衬砌渠道13000米，铺设管网12千米，新修田间道路5千米，林网5000米，卷盘式喷灌机8台 | 2030 | 粮食生产 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15万亩 |  |  |  |  | 23920.89 | 23910 |  |  | 10.89 |

注：规划年度指项目拟立项年度；建成年度指项目拟竣工年度。建设地点到镇、村。建设类型包括新增建设、改造提升和

 新增高效节水灌溉等。

— 58 —

 主办：农业农村局 督办：管委会办公室七科

 抄送：区党工委各部门，人武部，驻济有关单位。

 市人大常委会办公室，市政协办公室，中级法院，检察分院，

 市法院，市检察院。

 济源产城融合示范区管理委员会办公室 2023年5月10日印发