附 件

— 8 —

济源市生态园林城市建设三年行动主要任务分解表

| 序号 | 类 别 | 内 容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地系统规划修编 | 绿地系统规划修编，增加公园体系规划。 | 2023年 | 自然资源和规划局 |
| 2 | 绿线公示 | 重点绿地设置绿线公示牌和界桩，向社会公布四至边界，更换陈旧绿线公示牌。 | 2023年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 3 | 园林技能传承 | 开展园林绿化行业职业技能培训和认定，定期开展技能竞赛，确保园林绿化工持证上岗率100%。 | 每年 | 人力资源和社会保障局住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 4 | 综合性公园 | 济渎庙景区项目建设。 | 2024年 | 济源市文化旅游投资集团有限公司 |
| 5 | 东区引黄调蓄工程沿岸绿化建设。 | 2025年 | 济源市水利建设投资有限责任公司 |
| 6 | 城市综合体公园建设。 | 2025年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 7 | 社区公园 | 居住区周边空闲地和具备条件的一部分简易绿化地建设社区公园，每个办事处建设2个社区公园（面积不小于1公顷）。 | 2025年 | 各街道办事处 |
| 8 | 口袋公园 | 利用城市边角地、城中村闲置地和拆迁腾退地，每年分别建设1处口袋公园（面积大于400平方米、小于1公顷）。 | 每年 | 各街道办事处 |
| 9 | 实施10处街头小微绿地改造，优化活动空间，配套座椅、健身器材等服务设施，提升为具备游憩功能的口袋公园。 | 2025年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 10 | 带状公园提升 | 南环道路两侧绿地按照绿道标准建设园路、广场，配套服务设施。 | 2024年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 11 | 蟒河（西环至焦枝铁路、东一环至东二环）沿线绿地建设园路、广场，配套服务设施。 | 2025年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 12— 9 — | 盘溪河（济渎路至蟒河北街段）沿岸丰富植被品种，增加园路、座椅等基础设施。 | 2024年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 13 | 道路绿化 | 东环路南延、屯水街等新建道路绿化。 | 2025年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 13— 10 — | 道路绿化 | 黄河大道、沁园路等31条改造道路绿化提升。 | 2023年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 主次干道行道树缺株补栽，分车带断垄补植。 | 2023年 | 济源市城投建设发展集团有限公司 |
| 玉川街东延、沁园物流街、河合餐饮街等城市次干道和背街小巷绿化提升，完善林荫路系统。 | 2023年 | 住房和城乡建设局济源市城投建设发展集团有限公司各街道办事处 |
| 14 | 防护林地 | 河道两侧、焦枝铁路沿线防护绿地补充完善。 | 2025年 | 各街道办事处 |
| 15 | 居住区（单位）绿化 | 老旧小区改造中，充分利用各类空间开展绿化建设。 | 每年 | 各街道办事处 |
| 16 | 组织开展园林式居住区（单位）创建。 | 每年 | 住房和城乡建设局 |
| 17 | 立体绿化 | 新建、改建公共建筑、工业建筑项目审批时，在规划条件中明确要求实施立体绿化，确保每年有15%的比例实施立体绿化。 | 每年 | 自然资源和规划局 |
| 18 | 利用河流护坡、道路护栏等实施垂直绿化，旧城改造项目因地制宜利用围墙、公共设施平屋顶开展立体绿化，打造一批立体绿化精品项目。 | 2025年 | 住房和城乡建设局各街道办事处 |
| 19 | 防灾避险绿地建设 | 清趣园、古轵公园、望春园3个公园完善防灾避险设施建设。 | 2023年 | 住房和城乡建设局应急管理局 |
| 20 | 济渎庙景区项目同步开展防灾避险绿地建设（按照A级景区标准建设）。 | 2024年 | 济源市文化旅游投资集团有限公司应急管理局 |
| 21 | 湿地资源保护 | 制定城市湿地保护管理办法，开展湿地资源调查、监测。 | 2025年 | 林业局 |
| 22 | 生物多样性保护 | 制定生物多样性保护规划，开展生物多样性保护监测。 | 2025年 | 生态环境局 |

— 11 —

=