附 件

— 8 —

济源市生态园林城市建设三年行动主要任务分解表

| 序号 | 类 别 | 内 容 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地系统  规划修编 | 绿地系统规划修编，增加公园体系规划。 | 2023年 | 自然资源和规划局 |
| 2 | 绿线公示 | 重点绿地设置绿线公示牌和界桩，向社会公布四至边界，更换陈旧绿线公示牌。 | 2023年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 3 | 园林技能  传承 | 开展园林绿化行业职业技能培训和认定，定期开展技能竞赛，确保园林绿化工持证上岗率100%。 | 每年 | 人力资源和社会保障局住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 4 | 综合性公园 | 济渎庙景区项目建设。 | 2024年 | 济源市文化旅游投资  集团有限公司 |
| 5 | 东区引黄调蓄工程沿岸绿化建设。 | 2025年 | 济源市水利建设投资  有限责任公司 |
| 6 | 城市综合体公园建设。 | 2025年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 7 | 社区公园 | 居住区周边空闲地和具备条件的一部分简易绿化地建设社区公园，每个办事处建设2个社区公园（面积不小于1公顷）。 | 2025年 | 各街道办事处 |
| 8 | 口袋公园 | 利用城市边角地、城中村闲置地和拆迁腾退地，每年分别建设1处口袋公园（面积大于400平方米、小于1公顷）。 | 每年 | 各街道办事处 |
| 9 | 实施10处街头小微绿地改造，优化活动空间，配套座椅、健身器材等服务设施，提升为具备游憩功能的口袋公园。 | 2025年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 10 | 带状公园  提升 | 南环道路两侧绿地按照绿道标准建设园路、广场，配套服务设施。 | 2024年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 11 | 蟒河（西环至焦枝铁路、东一环至东二环）沿线绿地建设园路、广场，配套服务设施。 | 2025年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 12  — 9 — | 盘溪河（济渎路至蟒河北街段）沿岸丰富植被品种，增加园路、座椅等基础设施。 | 2024年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 13 | 道路绿化 | 东环路南延、屯水街等新建道路绿化。 | 2025年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 13  — 10 — | 道路绿化 | 黄河大道、沁园路等31条改造道路绿化提升。 | 2023年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 主次干道行道树缺株补栽，分车带断垄补植。 | 2023年 | 济源市城投建设发展  集团有限公司 |
| 玉川街东延、沁园物流街、河合餐饮街等城市次干道和背街小巷绿化提升，完善林荫路系统。 | 2023年 | 住房和城乡建设局  济源市城投建设发展  集团有限公司  各街道办事处 |
| 14 | 防护林地 | 河道两侧、焦枝铁路沿线防护绿地补充完善。 | 2025年 | 各街道办事处 |
| 15 | 居住区  （单位）绿化 | 老旧小区改造中，充分利用各类空间开展绿化建设。 | 每年 | 各街道办事处 |
| 16 | 组织开展园林式居住区（单位）创建。 | 每年 | 住房和城乡建设局 |
| 17 | 立体绿化 | 新建、改建公共建筑、工业建筑项目审批时，在规划条件中明确要求实施立体绿化，确保每年有15%的比例实施立体绿化。 | 每年 | 自然资源和规划局 |
| 18 | 利用河流护坡、道路护栏等实施垂直绿化，旧城改造项目因地制宜利用围墙、公共设施平屋顶开展立体绿化，打造一批立体绿化精品项目。 | 2025年 | 住房和城乡建设局  各街道办事处 |
| 19 | 防灾避险  绿地建设 | 清趣园、古轵公园、望春园3个公园完善防灾避险设施建设。 | 2023年 | 住房和城乡建设局  应急管理局 |
| 20 | 济渎庙景区项目同步开展防灾避险绿地建设（按照A级景区标准建设）。 | 2024年 | 济源市文化旅游投资  集团有限公司  应急管理局 |
| 21 | 湿地资源  保护 | 制定城市湿地保护管理办法，开展湿地资源调查、监测。 | 2025年 | 林业局 |
| 22 | 生物多样性保护 | 制定生物多样性保护规划，开展生物多样性保护监测。 | 2025年 | 生态环境局 |

— 11 —

=